# 3. 项目组织 **3.1. 项目组织结构**

暂无  
3.2. 项目人员

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 职责（有待添加） |
| 厉佩强 | 项目经理 |  |
| 金浩楠 | 项目组成员 |  |
| 黄鹏羽 | 项目组成员 |  |
| 蒋家俊 | 项目组成员 |  |
| 朱赛奎 | 项目组成员 |  |

## **3.3. 项目干系人分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 办公地点 | 联系方式 |
| 厉佩强 | 项目经理 | 寝室或家中 | 31501370@stu.zucc.edu.cn |
| 金浩楠 | 项目组成员 | 寝室或家中 | 31501336@stu.zucc.edu.cn |
| 黄鹏羽 | 项目组成员 | 寝室或家中 | 31501365@stu.zucc.edu.cn |
| 蒋家俊 | 项目组成员 | 寝室或家中 | 31501368@stu.zucc.edu.cn |
| 朱赛奎 | 项目组成员 | 寝室或家中 | 31501390@stu.zucc.edu.cn |
| 蓝欧科技 | 项目下达者 | 北京市海淀区毛纺路路南甲36号金五星商厦5层 | 010-59418771 |

## 3.9. 人力资源计划

### 3.9.1.概述

实施该项目需要5人，由The commitments小组全员承担，于2018年1月8日开始并与2018年3月1日结束。项目人员需要用Axure RP软件制作网站的界面原型，使用Weui框架和PHP语言来进行前端的设计，使用Java以及SQL语言进行后端的开发以及数据库的建立，以自学与相互教学的方式为主进行培训。

### 3.9.2.OBS

暂无

### 3.9.3.LRC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务名称 | 厉佩强 | 金浩楠 | 黄鹏羽 | 蒋家俊 | 朱赛奎 |
| 项目启动 | 团队建设 | R | A | A | A | A |
| 小组会议 | R | A | A | A | A |
| 项目任务书下达 | R |  |  |  |  |
| 成本模型及可行性分析 | 小组会议 | R | A | A | A | A |
| 成本模型估计 |  | R |  |  |  |
| 风险评估 |  |  |  |  | R |
| 技术可行性分析 |  | R |  |  |  |
| 经济可行性分析 |  | R |  |  |  |
| 社会可行性分析 |  | R |  |  |  |
| 编写分析报告 | R | A | A | A | A |
| 组内评审 | R | A | A | A | A |
| 项目计划 | 小组会议 | R | A | A | A | A |
| 项目章程 | R | A | A | A | A |
| 工作任务分解 | R |  |  |  |  |
| 组织责任分解 | R |  |  |  |  |
| 文档编写 | A | A | A | A | R |
| 项目设计 | 功能模块 |  |  |  |  |  |
| 界面设计 |  |  |  |  |  |
| 服务流程 |  |  |  |  |  |
| 编码实现 |  |  |  |  |  |  |

R：负责人 A：审核

### 3.9.4.项目职责

暂无